Zápisnica z výkonnej rady SVB Bebravská 7, 9, 11

Termín konania: 13.05.2015
Prítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková, Fečer, Orviská - uoratovačka ,
        p. Jakšová - za majiteľa bytu p. Habána / neprítomný Mészáros/

Bolo prerokované:
- reklamácia vyúčtovania za rok 2014 za byt zaťa v B 7 v časti vyúčtované poplatky za osobome-
   siace. Už viackrát sme v Zápisniciach upozorňovali majiteľov byt, že majú nahlasovať počet uží-
   vateľov bytov pri odpočte vody p. Zábojníkovi a túto skutočnosť potvrdzujú podpisom. Od januá-
   ra doteraz sa ozývajú majitelia bytov, ktorí nerešpektujú oznamy a rozhodnutia Rady SVB.
   Nakoľko už každý dostal vyúčtovanie za rok 2014 je nemožné toto pozmeňovať a preplatky dos-
   tanú všetci zloženkou v máji 2015.
   Táto požiadavka p. Jakšovej bude preverená na Rade SVB za VI/2015 - podľa používaných DEK
   kľúčov. Potom Rada SVB rozhodne, ako bude postupované ďalej.
        Z: Kysela+Rada T: 10.06.2015

- Závery Valnej hromady: - hlbkové upratovanie spoločných priestorov. Bol poverený p. Záboj -
    ník, aby predložil 3 cenové ponuky Z: ZÁB T: 10.05.2015

- p. Zábojník bol poverený predložiť cenovú ponuku na TÚV Z: ZÁB T: 10.05.2015

- p. Zábojník predloží cenovú ponuku na výmenu počtových schránok / obyčajné + boxy/
        Zodp.: ZÁB T: 10.06.2015

- p. Zábojník zabezpečí, aby pri 1. etape opravy strechy boli zabezpečené opravy a prečistenie
   dažďových zvodov ako aj ich prevložkovanie - úloha pretrváva od X/2014. Rada rozhodla, že
    musí tieto práce osobne prevziať a prekontrolovať v rámci 1. etapy opravy strechy. V opačnom
    prípade bude niesť finančné následky - nakoľko to trvá od X/2014.
        Zodp.: ZÁB T: ukončenie 1. etapy

- Zatekanie cez okná na schodištiach - na B 11 - zostáva v platnosti - p. Fečer zabezpečí uzatvore-
     nie . Ďalej bolo rozhodnuté, že bude predložená cenová ponuka na výmenu schodišťových okien
        Zodp. ZÁB, KYS, MÉS T: 10.06.2015

- Na Valnej hromade bola odsúhlasená montáž kamerového systému do celého domu, ale toto mô-
     že byť realizované po predložení troch cenových ponúk a v prípade, že na takýto výdavok
     vo výške cca 4.000 Eur Zodp. MÉS T: 10.06.2015

- Na Valnej hromade bol o odsúhlasené, že si má naše SVB zobrať úver vo výške 200.000 Eur
    na zabezpečenie opravy šikmých striech, schodišťových okien a výmenu výťahu vo vchode B11
    P. Kysela oznámil, že schvaľovanie zobratia úveru bede prebiehať podpisovou v mesiaci 10/2015

- Výmenu výťahu na B 11 bude riešiť p. Kysela s firmou KONE v koordinacii s domom Dvojkrížna 2,4,6, ktorá nám dodala výťah z zaujme čo najnižšej ceny
        Zodp. KYS Z: 10.06.2015

Zapísala: Bystrická