**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 13.08.2016**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Fečer, Pašková,**

**Bolo prerokované:**

- Druhá etapa – oprava šikmých striech začne **19.07.** a potrvá predbežne **do 31.08.2016.**

Lešenie postavia **od 25.07.2016. Jedná sa o vchody B 7 a B 9. Zodp.: KYS, ZÁB**

- Znečisťovanie fasády a balkónov holubmi - budú nalepené hroty a zábrany na dažďové

zvody. Tieto práce by mal vykonať horolezec / z dôvodu šetrenia financií z FO/. **T: 31.8.2016 Zodp. ZÁB, PAŠ**

- Výmena schránok, oprava a maľovanie vchodových a chodbových priestorov po 3.posch.

**T: 15.1.2017 Zodp. KYS, ZÁB**

* Uzavretie poistnej udalosti- Németh B11 **T: 31.8.2016 Zodp. Kys**
* Doriešenie reklamácie výťahu na B 11- poškodenie ovládacieho panelu

**T: 31.8.2016 Zodp. ZÁB**

Zapísala: Pašková