Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11

Termín konania: 13.01.2016
Ptrítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková, Mészáros, Fečer

Kontrola plnenia úloh z minulej rady:
-p. Zábojník mal vypracovať terminovník vykonávania čistiacich prác /podľa zmluvy s upratovacou
  službou - nebolo urobené Zodp.: ZÁB T: 31.01.2016
- Upratovanie na B 9 + B 11, aby boli použité silnejšie chemikálie na chodby
        Zodp.: ZÁB T: 1. 3tvrťrok 2016

- Nakoľko sa p. Kyselovi nepodarilo zabezpečiť nového kuriča /aj keď mu to p. Lánsky prisľúbil/,
   naďalej do konca februára bude kúriť p. Zábojník. Pre p. Kyselu zostáva úloha v platnosti, t.j.
   zabezpečiť nového kuriča. Zodp. KYS T: 31.3.2016
- Podpisovú akciu Rada SVB na získanie komerčného úveru vo výške cca 150.000 Eur v Slov.
   Sporiteľni presúva na marec 2016 Zodp. KYS + čl Rady SVB
- Povinnosti vlastníkov zostávajú v platnosti. Jedná sa o povinnosť oznámiť bez zbytočného od-
   kladu správcovi, alebo spoločenstvu zmeny v počte osôb, ktoré byt užívajú súvisle minimálne
   počas 2 mesiacov. Ak vlastník byt neužíva, je povinný oznámiť správcovi alebo spoločenstvu
   svoju presnú adresu.

- Neplatiči ku 31.12.2015:
   Michaela Ševčíková vchod B 11, byt 201 dĺžna suma 918,96 Eur

Ďalej bolo prerokované:
- Pán Petrovský predložil písomne na prerokovanie svoje pripomienky a žiada nápravu:
   1/ Výmena podlahy = dlažba pred vchodov na B 7 - veľmi šmykľavé dlaždice - žiada nahradiť
        s nešmykľavým povrchom
    2/ Podpisovú akciu ohľadne pôžičky na rekonštrukciu domu doplniť o info, že odsúhlasením tej-
        to akcie budeme musieť po dobu splácania viac platiť do FO - toto nie je pravda – nsbude-
        me zvyšovať poplatky do FO

- Do medzidveria budú zakúpené gumové rohože a pred vstupom do vchodu budú vyfrézo-
   vané ryhy proti šmyknutiu do dlaždíc
        Zodp. KYS. T: 29.02.2016

- Podľa vyjadrenia p. Kyselu sa fond opráv v roku 2016 nasvyšovať nebude

- P. Zábojník podá trestné oznámenie na políciu za neoprávnený vstup na súkromný pozemok
   a za porušenie listového tajomstva. Zodp. ZÁB T: 20.01.2016

- Vymeniť prasknuté sklo na B 7 vo vnútornej strane vchodových dverí
        Zodp. ZÁB T: 20.01.2016

Zapísala: Bystrická