**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 8.3.2017**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Mészáros,**

**Bolo prerokované:**

- p. Tokár stále neurčil termín, kedy mu môže SVB vymaľovaťzatečené steny od dažďa. Bolo

by vhodné si stanoviť termín v závere februára, kedy budú maľované vchody

T: 31.3.2017 Zodp. Ing. Tokár

- Sledovanie zatekania do bytu č. 803 – p. Hostačný zostáva naďalej v platnosti

T: trvale Zodp. ZÁB

- Drobné nedostatky na opravenej streche opraví a dorobí dodávateľská firma RV STAV

/byty Fehér+Baumgartner/ T: do 01.04.2017 Zodp. KYS+ZÁB

- Vodomery- v niektorých bytoch č.213,210 a 816 sa musia vymeniť vodomery studenej vody

T: do 01.04.2017 Zodp. ZÁB

- Riešenie odberu elektrickej energie v garážach. Spraví sa kontrola vlastného odberu a

jalového odberu elekt. energie.

T: do 01.04.2017 Zodp. KYS

- Opätovne upozorňujeme majiteľov a prenajímateľov, aby zámerne nepoškodzovali

DEK systém. Pri zistení – záznam na kamerách – bude majiteľovi bytu, alebo garíže

účtovaný poplarok 50,- Eur za opravu systému T: ihneď Zodp. všetci majitelia

- oprava DEK výťah B7

T: do 01.04.2017 Zodp. ZAB

- vysporiadať el. energiu v garáží Slobodniková (2,79 eur)

T: do 01.04.2017 Zodp. ZAB

* Výmena žiaroviek 2NP B7
* T: do 01.04.2017 Zodp. MES

Zapísala: Kysela