**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 10.05.2017**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková, Mészáros /** neprítomný Fečer/

**Bolo prerokované:**

Úlohy, ktoré vyplynuli z Valnej hromady SVB 7, 9, 11 konanej dňa 26.04.2017 a plánu opráv z predchádzajúcich období sa v roku 2017 budú riešiť priebežne. Rada po skončení VZ oslovila viac firiem, ktoré potrebujeme na vykonanie prác s týmto termínovníkom:

- výmena zabezpečovacieho zariadenia DEK na vstup do domu a garáže /najskôr bude nový zab. systém vyskúšaný na Dvojkrížnej T: VII-IX/2017 Zodp. KY, ZÁB

- oprava šikmej strechy + prislúchajúca terasa T: bude dany koncom 6/17 Zodp.: KY, ZÁB

- vnútorné omietky + maľovanie schodísk 3-6posch. T: 01/2018 Zodp. KY, ZÁB

- výmena kľúčov od smeťových stojísk bude náväzne s DEK systémom. Odovzdávanie kľú-

čov majiteľom prebehne súčstne. Predpokladaný T: VII-IX/2017 Zodp. ZÁB

- oprava ovládacieho panela zvončekov– výmena pomaľovaných skiel

T: 14.06.17 Zodp. MÉS, Fečer

- oprava LED svetiel vo výťahoch /hlavne B 9/ - bude vykonávať priebežne. Najdlhšie inter-

valy sú trojmesačné tzn. 2.,5., 8., 11,/2017. T: trva Zodp. MÉSZ

- doplniť chýbajúce kľučky na oknách schodísk v B 7, B 9, B 11

T: 14.06.17 Zodp. MÉSZ

- namontovať pohybové čidlá v garážach nášho domu. Riešenie zabezpečí

T: 14.06.17 Zodp. ZÁB

- kontrolu upratovania T: priebežne Zodp. ZÁB

Zapísala: Bystrická