**Zápisnica z rady SVB   Bebravská  7, 9, 11**

**Prítomní:   Kysela, Zábojník, Paškov8, Mészáros,** /neprítomná: **Fečer, Bystrická**/

**Termín konania:   13. 9. 2017**

**Bolo prerokované:**

- Vybraná firma FIDELIA SERVICE. s.r.o. na výmenu DEK systému sa bola predstaviť a dohodnúť termíny

**-**Výmena  a montáž zabezpečovacieho zariadenia DEK na vstup do domu a garáží

**T: 9.-15.9.17     Zodp. KY, ZÁB**

-  Oprava šikmej strechy + prislúchajúca terasa                  **T: 10/17   Zodp.KY, ZÁB**

-  Oprava vnútorných omietok + maľovanie schodísk 3-6. posch T: 1/18     **Zodp.KY, ZÁB**

-  Výmena kľúčov od smeťových stojísk  s DEK od vchodov  B  7-11  prebehne súčasne

**T: 25.9-1.10.17    Zodp. ZÁB**

-  Upratovanie bude kontrolované naďalej. žiadame majiteľov bytov, aby prípadné neplnenie

   zmluvy hlásili Zábojníkovi, alebo členom rady SVB

 **T: trvale**

-  Odtrhnutý plech na streche  B 9  bude upevnený počas opravy šikmej strechy

**T:15.9.17   Zodp. KY, ZÁB**

-  B  9  oprava omietok a otvoru pri dažďovom zvode + omietok v spoločnom priestore

**T: 30.9.17   Zodp. ZÁB**

-Oprava omietky na schodišti pri byte 806- obhliadka

 **T: 18.9.17**   **Zodp. ZÁB**

-Uzamknutie a výmena vonkajších hydrantov na dome  **T:  11.10.17 Zodp. Mészáros**

  **Zapísala:   Pašková**