**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 14.02.2019**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková, Bučko** /neprítomní Hudok, Fečer/

**Bolo prerokované:**

- Bol oslovený p. Haviar / s nami spolupracuje viac rokov/ na opravu odtrhnutého plechu stre-

 chy na B 7 – prisľúbil termín opravu na marec **Zodp.: KY, ZÁB**

- Vymaľovanie schodísk od 6. po 9. poschodie  **T: 31.3.2019 Zodp.: ZÁB**

- Vo výťahu v B 9 treba zistiť cenovú ponuku na foto-rampu – doteraz nebola predložená.

 **T: 13.3.2019 Zodp.: ZÁB**

- Garážové brány na prízemí sú stále v sledovaní z dôvodu požiadavky na výmenu motorov

 otvárania a zatvárania  **T: 31.3.2019 Zodp.: ZÁB**

- Oprava strechy na B 9 - p. Jurica je v pláne na jar  **T: jar 2019 Zodp.: ZÁB**

- WEB nášho domu – internetová stránka bude spustená do skúšobnej prevádzky

 od 01.03.2019. Bude tam uvedený zoznam vlastníkov, vyúčtovania, zápisnice a iné. Touto

 cestou bude možné kontaktovať v techn. veciach p. Zábojníka a v ekonomike p. Kyselu,

 prípadne ostatných členov rady SVB. Na priloženom papieri napíšte vašu e-mailovú adre-

 su s menom, prípadne môžete tieto údaje zaslať na adresu: andy@metalirium.com. Budem

 to u seba zhromažďovať a odovzdám ich správcovi stránky.

 **T: 01.03.2019 Zodp.: Bučko**

- Oprava fasády – výmena schodiskového okna na niekoľkých poschodiach v B 11 - projek-

 tová dokumntácia je v spracovaní  **T: 15.3.2019 Zodp.: KY**

- Zimnú údržbu, v záujme zabezpečenia bezpečnosti obyvateľov nášho domu, sa rada SVB

 rozhodla riešiť na naše náklady dodavateľsky- upratovačom, hoci toto má v zmysle zákona

 zabezpečovať mestská časť Vrakuňa, aby chodníky okolo nášho domu boli odhrabávané

 podľa potreby a chodenie bolo pre nás bezpečné**. T: zima**

- Upratovanie spoločných priestorov si musíme naďalej kontrolovať my všetci majitelia.

 Prípadné nedostatky, alebo váhrady, hláste členom rady SVBm príp. správcovi.

  **T: trvale Zodp.: Všetci majitelia**

**Zapísala: Bystrická**