**Zápisnica z rady SVB Bebravská 7, 9, 11**

**Termín konania: 10.04.2019**

**Prítomní: Kysela, Zábojník, Bystrická, Pašková** /neprítomní: Hudok, Bučko, Fečer/

**Bolo prerokované:**

Pani Racková Ľudmila – majiteľka bytu v - B 7 - reklamovala vyúčovanie za spotrebu vody – bol dohodnutý splátkový kalendár po 100 Eur mesačne, nakoľko spotreba bola uvedená

správne.

p. Trabalík – žiada výmenu prenajatej garáže od apríla – rada mu vyhovela

- p. Etela Uhlíková B 7 č. 614 splatenie škody za dcéru Evu Armayovú – za zlomenú ovláda-

 ciu tabuľku výťahu /podľa faktúry dodávateľ fi KONE/ + samozrejme s príslušnstvom tzn.

 500 Eur za právne služby**. T: 10.5.2019 Zodp.: KY, Uhlíková**

- p. Haviar – dodávateľ – opraví odtrhnutý plech strechy na B 7 a B 9

 **Termín: 31.5.2019 Zodp. ZÁB, KY**

- Vymaľovanie schodísk na B 9 p. Jurica – **bude ukončené do 31.5.2019 Zodp. KY ZÁB**

**-** Opraviť osvetlenie garáží, aby svietilo na ľavú stranu – nie ako doteraz na pravú stranu.

 Táto zmena bude realizovaná na základe pripomienok majiteľov garáží na ľavej strane

 privádzacej chodbyna prízemí **T: 10.5.2019 Zodp. ZÁB**

**-** Všetky dĺžne sumy na predpisoch nad 500 Eur budú od majiteľov vymáhané súdnou cestou

 a budú platiť naviac i súdne trovy **T: od 10.4.2019-trvale Zodp. KY**

- Nakoľko dodávateľ výťahu na B 9 oklamal p. Kyselu, že je foto-rampa namontovaná

 bude p. Kysela rokovať s nástupnickou servisnou firmou rokovať o dodaní tohoto zariadenia

 /vzhľadom na bezpečnosť prepravovaných osôb a zvierat/ **T: 10.5.2019 Zodp. KY ZÁB**

**-** Garážová brána na prízemí je v sledovaní z dôvodu výmeny motora- zatiaľ v poriadku

- Garáž p. SAYED č. 17 – zatekanie dažďovej vody – v **sledovaní Zodp. ZÁB, KY**

**-** WEB nášho domu – internetová stránka ešte stále nie je spustená, lebo p. Bučko stále

 nedostal od vedenia SVB potrebné doklady, ktoré žiadal pred mesiacom. Teraz p. Kysela

 prisľúbil, že mu tieto podkjlady odovzdá na USB kľúči, v čo najkratšom čase

 **T: 10.5.2019 Zodp. KY, Bučko**

**-** Oprava fasády – výmena schodiskového okna na niekoľkých poschodiach v B 9 a 11

 Ešte nemáme projektovú dokumentáciu a ani predbežná rozpočet nákladov

 **T: 10.5.2019 Zodp. KY**

**Zapísala: Bystrická**